**Informacje o ogłoszeniu**

**Data publikacji ogłoszenia**

20-07-2018

**Termin składania ofert**

27-07-2018

**Numer ogłoszenia**

1126584

**Status ogłoszenia**

Aktualne

**Miejsce i sposób składania ofert**

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późn. Zm.) osobiście lub za pośrednictwem posłańca, na adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj województwo lubelskie w siedzibie Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, w sekretariacie (pokój nr 1) .  
Sekretariat czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego, w szczególności zawierać:  
dane wykonawcy/wykonawców składającego/-ych ofertę, w tym nazwę (firmę), adres siedziby, imię i nazwisko osoby/osób podpisujących ofertę;   
oferowane warunki wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności cenę ,  
zobowiązanie wykonawcy do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w ofercie oraz zawartych w dokumentacji zapytania ofertowego.  
Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.   
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.  
Złożona oferta powinna być podpisana. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.  
Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w języku polskim oraz w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.   
Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem.  
Koperta/opakowanie, w której znajduje się Oferta winna być opatrzona odpowiednimi informacjami zapobiegającymi jej przypadkowe otwarcie przed upływem wyznaczonego terminu, przykładowo:   
OFERTA  
w zapytaniu ofertowym na udzielenie zamówienia:  
„Nadzór Inwestorski nad modernizacją oczyszczalni ścieków w Biłgoraju ”   
„Nie otwierać przed 27.07. 2018 r., do godz. 10:15”

**Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia**

Agnieszka Gadaj

**Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia**

531889188 lub 084 688 18 52

**Skrócony opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (nadzór wielobranżowy) nad modernizacją systemu napowietrzania komór biologicznych miejskiej oczyszczalni ścieków w Biłgoraju. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Biłgoraju” dofinansowanego ze środków POIiŚ na lata 2014 - 2020, w okresie realizacji modernizacjI systemu napowietrzania komór biologicznych miejskiej oczyszczalni ścieków w Biłgoraju oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę dostaw i . W ramach zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca wyznaczy osobę koordynującą pracę całego zespołu – Kierownika Zespołu Inspektorów.   
Zakres nadzorowanych dostaw, demontażu i montażu nowych urządzeń: W hali dmuchaw - przebudowa urządzeń (instalacji) dmuchaw   
1) Demontaż istniejących dmuchaw  
2) Instalacja nowych dmuchaw do napowietrzania reaktora biologicznego wraz z szafami – sztuk 3  
3) Wymiana przepustnic do powietrza – sztuk 3  
4) Wymiana złączy montażowych   
• W komorach osadu czynnego – wymiana istniejącego systemu napowietrzania drobnopęcherzykowego na nowy wraz z armaturą i łącznikami montażowymi w tym:  
1) Wymiana zasuw nożowych z napędem elektrycznym na przepustnice regulacyjne na każdym przewodzie zasilającym ciąg reaktora biologicznego DN250 (ok. Ø277 mm) – 2 komplety  
2) Wymiana istniejących złączy montażowych na nowe – sztuk 10  
3) Wymiana istniejących przepustnic DN 150 odcinających dopływ powietrza na poszczególne komory nitryfikacji z napędem ręcznym na nowe – sztuk 4  
4) Wymiana złączy montażowych na każdym przewodzie zasilającym komory fakultatywne DN150 (ok. Ø 172 mm) na nowe – sztuk 2  
5) Wymiana istniejących przepustnic z napędem elektrycznym DN100 na nowe przepustnice regulacyjne – 2 komplety  
6) Wymiana dyfuzorów:  
– komory nitryfikacyjne (4 szt) - łącznie sztuk 620 dyfuzorów rurowych z membraną elastomerową EPDM o długości czynnej 750 mm i łącznikiem polipropylenowym z włóknem szklanym lub ze stali kwasoodpornej 316L - zewnętrzny przepływ powietrza  
- komory fakultatywne (2 szt) – łącznie sztuk 80 dyfuzorów rurowych z membraną elastomerową EPDM o długości czynnej 750 mm i łącznikiem polipropylenowym z włóknem szklanym lub ze stali kwasoodpornej 316L- zewnętrzny przepływ powietrza.   
• Dostosowanie istniejącego systemu sterowania oczyszczalnią SCADA do współpracy i odwzorowania nowego systemu dmuchaw

**Kategoria ogłoszenia**

Usługi

**Podkategoria ogłoszenia**

Usługi inne

**Miejsce realizacji zamówienia**

Województwo: lubelskie Powiat: biłgorajski Miejscowość: Biłgoraj

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Cel zamówienia**

Nadzór i zapewnienie prawidłowego wykonywania przedsięwzięcia polegającego na modernizacji systemu napowietrzania komór biologicznych miejskiej oczyszczalni ścieków w Biłgoraju. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga świadczenia kompleksowej usługi Nadzoru Inwestorskiego wielobranżowego w okresie realizacji modernizacji systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków w Biłgoraju oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych tj. 60 m-cy. Zakres przedmiotu zamówienia usługi stanowi:   
1) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego,  
2) działanie w imieniu Zamawiającego, realizacja czynności nadzoru nad całością zadań wynikających z umowy na realizację przedsięwzięcia, które nie zostały zastrzeżone dla Zamawiającego;  
3) sprawdzanie kompletności i poprawności przedstawionych przez Wykonawcę dostaw dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych,   
4) bieżące zarządzanie i koordynacja w porozumieniu z Zamawiającym realizacji całości Inwestycji w zakresie dostaw oraz niezbędnych dostaw;  
5) sprawowanie kontroli nad bieżącą realizacją Inwestycji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną oraz wytycznymi w zakresie POIiŚ na lata 2014 - 2020;  
6) sprawdzanie jakości wykonanych dostaw i robót, wbudowywanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów, technologii oraz receptur;  
7) weryfikacja oraz potwierdzanie rzeczowego i finansowego zaawansowania prac, kontrolowanie zakresów wykonanych prac, dostaw oraz rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym w ramach zgodności z zawartą umową;  
8) sprawdzanie oraz pisemne zatwierdzanie wszelkiej dokumentacji związanej z modernizacją systemu napowietrzania komór biologicznych miejskiej oczyszczalni ścieków w Biłgoraju, w tym certyfikatów, atestów, kart gwarancyjnych i dokumentacji budowy zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą dostaw w ramach nadzorowanego przedsięwzięcia;  
9) sprawdzanie, dokumentowanie i protokolarne dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających w sposób pozwalający na jednoznaczne stwierdzenie zgodności z projektem i sztuką budowlaną tych robót po ich zakryciu, odbiorów częściowych, odbioru końcowego;  
10) sprawdzanie (pod względem rachunkowym i merytorycznym) rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przedsięwzięcia;  
11) sporządzenie dokumentacji realizacji demontażu i montażu nowych urządzeń, rozruchu nowego systemu wraz z systemem automatyki w formie zdjęciowej oraz pisemnych raportów i bieżące przekazywanie sporządzanej dokumentacji Zamawiającemu w celach sprawozdawczych w ramach realizacji projektu w ramach którego realizowane jest zadanie;  
12) działanie w imieniu Zamawiającego w okresie umownej odpowiedzialności Wykonawcy dostaw i niezbędnych robót budowlanych za wady i usterki inwestycji w najdłuższym okresie gwarancji i rękojmi udzielonej na wykonanie robót budowlanych, w tym egzekwowanie usunięcia przez Wykonawców wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych oraz przeglądu po okresie gwarancji (rękojmi).   
Zamawiający informuje, że zgodnie z ofertą najkorzystniejszą na realizację dostawy przewidywany najdłuższy okres gwarancji wynosił będzie – 60 m-cy.  
13) Sprawdzanie i pisemne akceptowanie wszelkich wniosków, pism, dokumentów przygotowywanych przez Wykonawcę dostaw i niezbędnych robót budowlanych, do przedstawiania których jest on zobowiązany zgodnie z zawartą umową z Zamawiającym, w tym szczególnie dokumentacje powykonawcze w wersji papierowej i elektronicznej przygotowane przez Wykonawcę pod względem ich kompletności, jakości, zgodności z wymogami przepisów prawa i zawartą umową z Zamawiającym.  
Miejsce wykonywania zamówienia - oczyszczalnia ścieków w Biłgoraju oraz siedziba Zamawiającego.

**Przedmiot zamówienia**

Sposób realizacji zamówienia:  
1) Wymagana przez Zamawiającego minimalna ilość wizyt na miejscu realizacji przedsięwzięcia - 2 razy w tygodniu (nie wlicza się wizyt na budowie tego samego dnia) oraz dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego, Kierownika budowy, Wykonawcy w sytuacjach wymagających obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na placu budowy. Z każdej wizyty na miejscu realizacji przedsięwzięcia Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić raport wraz z dokumentacja fotograficzną, i złożyć go w siedzibie Zamawiającego w formie pisemny lub przesłać za pośrednictwem poczty e-mail w formie elektronicznej.   
2) Wymagany czas dojazdu na plac budowy od wezwania telefonicznego - bez zbędnej zwłoki i nie dłużej niż 24 godziny od wezwania.   
3) Wykonawca zapewni wielobranżowy nadzór nad budową przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.  
4) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający przewiduje jednorazową płatność wynagrodzenia po wykonaniu całego zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający wypłaci wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto z wyjątkiem sytuacji, gdy złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, w takim przypadku zamawiający uiści Wykonawcy wynagrodzenie netto.   
5.) Należności za usługę będą regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.   
6) Zamawiający wyklucza możliwość dokonywania przedpłat i zaliczek.  
7) Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

**Kod CPV**

71520000-9

**Nazwa kodu CPV**

Usługi nadzoru budowlanego

**Harmonogram realizacji zamówienia**

Planowany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do zakończenia realizacji nadzorowanego przedsięwzięcia tj. do 31.10.2018 r.  
W ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca uwzględnia również pełnienie obowiązków w okresie udzielonej przez Wykonawcę przedsięwzięcia gwarancji i rękojmi na wykonane zamówienie tj. 60 miesięcy.

**Załączniki**

* [Zapytanie ofertowe w pliku edytowalnym](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/892340)
* [Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wykaz osób](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/892339)
* [Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Oświadczenie](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/892338)
* [Załącznik nr 1 do zapytani ofertowego - Formularz oferty](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/892337)
* [Zapytanie ofertowe ZO.ZWK.13-2NI.2018](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/892336)

**Pytania i wyjaśnienia**

Brak pytań i wyjaśnień

**Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności**

nie określa się szczegółowo warunku

**Wiedza i doświadczenie**

nie określa się szczegółowo warunku

**Potencjał techniczny**

nie określa się szczegółowo warunku

**Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Za wykonawcę mającego odpowiedni potencjał kadrowy, Zamawiający uzna Wykonawcę, który dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji co najmniej następujące osoby:  
a) Inspektor Nadzoru – Kierownik Zespołu Inspektorów posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień) jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadający doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego na co najmniej jednej budowie o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto,  
- posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uzyskane według przepisów obowiązujących w kraju ich uzyskania uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót/inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót polegających na modernizacji oczyszczalni ścieków objętej nadzorowanym przedsięwzięciem;  
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: posiadający przynajmniej 3–letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień) jako kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uzyskane według przepisów obowiązujących w kraju ich uzyskania uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót/inspektora nadzoru inwestorskiego instalacji i urządzeń elektrycznych objętych niniejszym nadzorem nad robotami w zakresie modernizacji oczyszczalni;  
c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – posiadający uprawnienia do kierowania, robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uzyskane według przepisów obowiązujących w kraju ich uzyskania uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót/inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych objętych nadzorem w zakresie modernizacji oczyszczalni.

**Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

nie określa się szczegółowo warunku

**Dodatkowe warunki**

brak

**Warunki zmiany umowy**

Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.  
1.Umowę przygotuje Zamawiający.  
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.  
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany z zastrzeżeniem ust. 15.5.  
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
5. Dopuszczalna jest zmiana treści umowy w zakresie terminu wykonania i osób - wskazanych w umowie jako inspektorów w następujących przypadkach:  
5.1. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę inspektora w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana inspektora stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji);  
5.2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany inspektora, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany osoby inspektora, nowa osoba musi spełniać wymagania określone dla danego inspektora (przedstawić niezbędne uprawnienia do nadzorowania / kierowania robotami). Wykonawca obowiązany jest zmienić inspektora zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego;  
5.3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych, będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego. W tym przypadku Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do zawarcia aneksu, z tym że strony określają dopuszczalny termin przedłużenia umowy o 60 dni kalendarzowych, a usługa będzie wykonywana w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy.  
6. Warunki dokonania zmian - zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.  
7. Zamawiający przewiduje kary umowne dla wykonawcy za nie wykonywanie obowiązków określonych w przedmiocie niniejszego zamówienia.

**Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy**

Zamawiający w celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących oświadczeń w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia:  
1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  
Wzór formularza oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego  
- Zamawiający na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę, który:  
- nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu  
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 z późn. Zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 2344),  
– który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.  
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  
Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

**Ocena oferty**

**Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji**

Porównaniu i ocenie w ramach kryteriów oceny ofert podlegać będą oferty odpowiadające wymogom formalnym sformułowanym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz nie podlegające odrzuceniu i złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu.  
Kryteria oceny ofert i waga poszczególnych kryteriów.  
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium oraz nadaną mu wagą  
L.p. Kryterium Liczba punktów (waga)  
1. Cena 100 pkt  
Sposób oceny oferty w kryterium „Cena”:  
Najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, a każda następna oferta, odpowiednio zgodnie ze wzorem:  
Liczba punktów = (oferta z ceną najniższą)/(cena oferty ocenianej ) x 100 pkt  
Liczba punktów przyznanych danej ofercie będzie przez Zamawiającego podawana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi.  
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów uzyskanych w ww. kryterium oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

**Wykluczenia**

Podstawy wykluczenia z postępowania.  
7.1. Zamawiający na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę, który:  
- nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu  
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 z późn. Zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 2344),  
– który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.  
Pozostałe informacje na temat zakresu wykluczenia.  
14.1. Zgodnie z zapisami Zamawiający nie udzieli zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
1) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**Zamawiający - Beneficjent**

**Nazwa**

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

**Adres**

Łąkowa 13

23-400 Biłgoraj

lubelskie , biłgorajski

**Numer telefonu**

84 688-18-52

**Fax**

84 688-18-47

**NIP**

9180000956

**Tytuł projektu**

BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W BIŁGORAJU

**Numer projektu**

POIS.02.03.00-00-0180/16-00