UMOWA

zawarta w dniu …………….. 2022 r. w Kraśniku pomiędzy:

**WOD-BUD Sp. z o.o.** z siedzibą w Kraśniku, adres: ul. J. Piłsudskiego 12 lok. 1, 23-200 Kraśnik, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035967, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, NIP: 715-020-04-54, reprezentowanym przez:

**Zdzisław Adam Wojtaszek – Prezes Zarządu**

zwanym dalej **…………………………………………**. ,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… reprezentowanym przez:

…………………………………………….. - …………………………………….

zwanymi dalej również Stronami

o treści następującej:

§1

1.WOD-BUD Sp. z o.o. oświadcza, że jest Wykonawcą robót drogowych pn.: „Budowa ……………. w Biłgoraju” dla Zamawiającego Gmina Miasto Biłgoraj.

2.(Firma ………………………) oświadcza, że jest Wykonawcą robót branży sanitarnej na ul. ……….

 dla Zamawiającego, którym jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju.

 § 2

 1.WOD-BUD Sp. z o.o. jako dysponujący terenem przekazanym mu przez Zamawiającego,

 tj. Gminę Miasto Biłgoraj przekaże nieodpłatnie (firmie……………) część terenu niezbędnego do

 wykonania przez (firmę…..) robót sanitarnych dla Zamawiającego, którym jest Przedsiębiorstwo

 Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, na okres niezbędny do wykonania tych robót, pod

 niżej określonymi warunkami.

 2.(firma …………………. ) jako wykonawca robót sanitarnych dla Zamawiającego, którym jest

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju przejmie od WOD-BUD Sp. z o.o.

 na okres niezbędny do wykonania tych robót, akceptując poniżej określone warunki.

§ 3

1. Wykonawca wodociągu przed rozpoczęciem prac ma obowiązek przedstawienia Wykonawcy

 WOD-BUD harmonogram robót, który należy uzgodnić z Kierownikiem Budowy ze strony

 WOD-BUD. Musi on uwzględniać nadrzędność terminów zawartych w Harmonogramie WOD-BUD

 zatwierdzonym przez Gminę Miasto Biłgoraj.

2. Roboty związane z przebudową wodociągu muszę być prowadzone w sposób, który umożliwia

 równoległe, bezkolizyjne prowadzenie prac przez WOD-BUD.

3. Pracę związane z budową wodociągu powinny być prowadzona po uprzednim pisemnym uprzedzeniu

 WOD-BUD oraz za jego zgodą.

4. WOD-BUD zastrzega, że roboty sanitarne będą prowadzone pod ruchem, a tym samym

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przejezdności na poszczególnych ulicach zarówno

 mieszkańcom jak i sprzętowi budowlanemu WOD-BUD.

5. Zapewnienia badań zagęszczenia gruntu zgodnie z warunkami wydanymi przez Urząd Miasta Biłgoraj,

6. Prace związane z przebudową sieci wodociągowej należy prowadzić z bezwzględnym zachowaniem zasad BHP. Każdy z pracowników ma obowiązek poruszania się po placu budowy w kamizelce odblaskowej, hełmie ochronnym oraz butami o wzmacnianych noskach. Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za przestrzeganie zasad BHP.

7. Prace związane z wykonaniem zadania muszą być wykonywane pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 § 4

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………. r. do dnia ………… r. z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania lub przedłużenia.

 § 5

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 § 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

  **Firma :……………… :**  **WOD-BUD Sp. z o.o.:**